**ИНФОРМАЦИЯ**

**о наиболее значимых инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации на территории Джидинского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта/****инициатор** | **Объём инвестиций, млн. руб.** | **Срок реализации** | **Описание проекта,** **текущее состояние** |
| Строительство Джидинской солнечной электростанции/ООО «Юнигрин Пауэр» | 4 734,00  | 2023-2024 годы | Мощность станции – 50 МВт.Подрядная организация направила извещение о начале строительства в Госстройжилнадзор, представила все необходимые документы: от разрешения на строительство, проектной и распорядительной документации до заключения экспертизы. Для реализации проекта Администрацией МО «Джидинский район» предоставлен земельный участок площадью 129 га. Подготовительные работы на площадке начались в 2023 году. На сегодняшний день на строительной площадке ведется обустройство строительного городка, будет осуществлено подключение временного электроснабжения, будет организовано место для хранения строительных материалов, завоз инертных материалов. В настоящее время осуществляется доставка основного оборудования на объект. В рамках проекта планируется создание – 20 рабочих мест. |
| Строительство угольного терминала в с. Джида Джидинского района Республики Бурятия/ООО «ТЛТ-Желтура» | 400,00 | 2024-2028годы | В рамках инвестпроекта планируется строительство двухстороннего пункта пропуска «Желтура» в поселке Джида Джидинского района на границе с Монголией. ДАПП будет включать в себя таможенно-логистический комплекс и железнодорожный тупик на станции Джида.В целях реализации проекта получено разрешение на открытие пункта упрощенного автомобильного перехода границы «Желтура-Зэлтэр», проведено берегоукрепление подъездных путей в с. Желтура. В настоящее время ООО «ТЛТ Желтура» проводят работы по проектированию пропускного пункта «Желтура-Зэлтэр». В рамках проекта планируется создание – 110 рабочих мест. |
| Организация агропромышленного комплекса по промышленному откорму молодняка крупного рогатого скота и мультипликации семян зерновых злаковых культур/ ООО «Наследие» | 500,00 | 2023-2040 годы | Проектом предусмотрен ввод в оборот 6 500 га неиспользуемых с/х земель с целью выращивания кормов для КРС, а также мультипликации семян зерновых злаковых культур.Кроме того, проектом предусмотрено строительство базы для содержания и откорма молодняка КРС в течение 12 месяцев и его последующий забой. Приобретение бычков КРС для их последующего откорма предполагается в Закаменском и Джидинском районе Республики Бурятия. В настоящее время разработаны технологии производства высококачественной говядины, адаптированные под современные условия. Целесообразность реализации данного инвестиционного проекта обусловлена дефицитом мяса КРС и особенно мяса молодняка с высокими вкусовыми качествами, то есть получаемого от специальных мясных пород.В рамках проекта планируется создание – 55 рабочих мест. |
| Развитие мясного скотоводства в целях обеспечения бесперебойной поставки сырья убойных пунктов | 30,00 | 2020-2028годы | Создание современной откормочной площадки стойлового привязного содержания для КРС вместимостью до 800 голов.В рамках реализации проекта планируется создание - 7 рабочих мест. |
| Создание современной откормочной площадки стойлового привязного содержания для КРС вместимостью до 800 голов  | 13,14 | 2022-2028годы | Цех по убою МРС от 10 до 20 голов в смену. Обработка шерсти.В рамках реализации проекта планируется создание - 4 рабочих мест. |